CTG Görsel Optimizasyonu — Genişletilmiş Plan

Yönetici Özeti

Sorun: Vercel Image Optimizer aylık kotası doluyor. /_next/image?url=... çağrıları HTTP 402 dönüyor, reklamlar/logolar bozuk gözüküyor. Şu an geçici bypass'lar (unoptimized prop) var ama görseller full-size iniyor.

Çözüm: Optimizasyonu upload zamanına (client-side) çek. Vercel Image Optimizer'a bağımlılığı azalt, kritik yerlerde tamamen kaldır. Mevcut büyük dosyaları bulk migrate et.

Kapsam: 5 upload noktası, ~6 Firestore koleksiyonu, mevcut ~1000+ görsel için migration.

Süre tahmini: 8-12 saat aktif geliştirme + migration çalışma süresi.

Mevcut Durum

Upload noktaları (client-side compression eklenmesi gereken yerler)

| # | Konum | Dosya | Neye upload | Görsel türü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reklam formu (admin) | AdCampaignForm.jsx | ads/{id}/logo.ext | Reklam logosu |
| 2 | Profil sayfası | useProfilePage.js | users/{uid}/logo.ext | Şirket logosu |
| 3 | Kayıt akışı | RegisterUseCase.js | users/{uid}/logo.ext | Şirket logosu |
| 4 | Ürün yükleme | product/new sayfası | products/{id}/img{n}.ext | Ürün fotoğrafı (max 10) |
| 5 | Bulk ürün yükleme (admin) | BulkProductUpload.jsx | Toplu products storage | Ürün fotoğrafları |
| 6 | Mesajlaşma ekleri (varsa) | conversations/* | Message attachments | Karışık (image + doc) |

Firestore'da logo URL'i barındıran koleksiyonlar (migration gerekli)

| Koleksiyon | Field(s) | Yaklaşık doküman | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| ads | companyLogo | ~10-50 | Hero + carousel reklamları |
| users | companyLogo, photoURL | ~100-1000 | Tüm kullanıcılar |
| products | images[] | ~100-500 | Ürün başına 1-10 image |
| fairs | (kontrol edilecek) | ~10-100 | Admin tarafından yüklenen |
| requests | (varsa attachment) | ~10-500 | RFQ ekleri |

Şu anda kısmi bypass'ta olanlar (dokunulmayacak)

- Site logosu (Navbar/Footer): unoptimized prop ile bypass (commit ff0a729)

- Ürün kartları: 25-Tem 2026 sonrası oluşturulanlar UNOPTIMIZED_AFTER cutoff ile bypass

- Hero reklamları: Şu an unoptimized (commit 187cc6a) — migration sonrası da kalabilir

Hedefler

- Kısa vadeli: Yeni yüklemeler sıkıştırılmış WebP olarak gitsin, quota harcamadan servs edilsin.

- Orta vadeli: Mevcut büyük dosyalar sıkıştırılsın (bulk migration).

- Uzun vadeli: next.config global unoptimized: true'ya güvenle geçilebilsin — tüm görseller upload'tan itibaren zaten küçük.

- Yan hedef: Storage rules ile dosya boyutu limitle → backend güvenlik.

Faz 1 — Utility Fonksiyonu (~1 saat)

Dosya: src/lib/compressImage.js

Sorumluluk: Bir File/Blob alır, sıkıştırılmış WebP döner. Farklı upload türleri için preset destekler.

Preset'ler

| Preset | Max boyut | Quality | Hedef | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| avatar | 400×400 | 0.78 | ~30-50 KB | Şirket logosu, avatar |
| adLogo | 600×600 | 0.80 | ~50-80 KB | Reklam logosu (media slot 96px) |
| productImage | 1200×1200 | 0.82 | ~150-250 KB | Ürün fotoğrafı |
| default | 1200×1200 | 0.80 | değişken | Fallback |

Teknik detaylar

- Kütüphane vs Canvas: browser-image-compression (25KB gzip). Lazy-loaded — sadece upload sayfalarında await import(...) ile inecek, homepage bundle'ına eklenmeyecek.

- HEIC desteği: Kütüphane iOS HEIC'i otomatik hallediyor. Canvas alternatifinde bunu manuel decode etmek gerekir → kütüphane tercih edilecek.

- Fallback: Compression fail ederse (OOM, geçersiz dosya vb.) → console.warn + original dosyayı upload et. Kullanıcı upload'ı bloke edilmez.

- Return type: File (Firebase Storage File bekliyor).

API taslak

compressImage(file, preset = 'default', options = {}) → Promise<File>

Faz 2 — Upload Noktalarına Entegrasyon (~3-4 saat)

Sıralama (öncelik):

2a. AdCampaignForm (öncelik: en yüksek)

- Neden ilk: Hero reklamları şu an bozuk. En görünür yer.

- Preset: adLogo

- Nokta: AdCampaignForm.jsx:263 — storageDS.uploadFile(path, logoFile) çağrısı öncesi compress.

- Ek: Compression sonrası file adında .webp uzantısı olmalı; AdCampaignForm.jsx:260'daki ext mantığı buna göre güncellenmeli.

2b. Profile sayfası logosu

- Preset: avatar

- Nokta: useProfilePage.js:166 — logo upload çağrısı öncesi.

2c. Register akışı logosu

- Preset: avatar

- Nokta: RegisterUseCase.js:106 — uploadCompanyLogo çağrısı öncesi.

2d. Ürün yükleme (product/new)

- Preset: productImage

- Nokta: Ürün image array upload'ında.

- Dikkat: Ürün başına 10 image → sequential compress'te UX gecikmesi olabilir. Progress indicator gerekebilir. Parallel compress (Promise.all) veya web worker düşünülebilir.

2e. Bulk product upload (admin)

- Preset: productImage

- Not: Admin toplu yükleme yapıyor. Progress bar zaten olmalı — compression süresi eklenmeli.

2f. Message attachments (eğer image ise)

- Preset: productImage (genel)

- Not: Non-image dosyalar (PDF, doc) compress edilmemeli — MIME type check.

Genel prensip

- Her upload noktasında öncesi/sonrası dosya boyutunu console.logla (debug için).

- Compression sırasında UI'da loading state göster (özellikle büyük dosyalar için).

Faz 3 — Firebase Storage Rules (güvenlik) (~30 dk)

Dosya: storage.rules

Amaç: Frontend compression bypass edilse bile Storage 500KB üstünü kabul etmesin.

Kural taslak

// Reklam logoları — 500 KB max

match /ads/{adId}/{fileName} {

allow write: if request.auth != null

&& request.resource.size < 500 * 1024

&& request.resource.contentType.matches('image/.*');

}

// Kullanıcı logoları — 500 KB max

match /users/{userId}/{fileName} {

allow write: if request.auth.uid == userId

&& request.resource.size < 500 * 1024

&& request.resource.contentType.matches('image/.*');

}

// Ürün görselleri — 800 KB max (biraz daha büyük)

match /products/{productId}/{fileName} {

allow write: if request.auth != null

&& request.resource.size < 800 * 1024

&& request.resource.contentType.matches('image/.*');

}

Risk: Şu anki büyük dosyalar zaten Storage'da → yeni kuralı sadece yeni yüklemelere uygular. Mevcut dosyalara dokunmaz.

Deploy: firebase deploy --only storage:rules (memory kuralına göre coretrademail@gmail.com hesabında).

Faz 4 — Bulk Migration Script (~3-4 saat, dikkatli)

Dosya: scripts/migrateStorageImages.js

Sorumluluk: Mevcut Storage görsellerini indir → sıkıştır → yeniden yükle → Firestore URL güncelle.

Alt adımlar

- Dry-run modu (zorunlu): Önce sadece raporlama — hangi dosyalar ne kadar sıkıştırılabilir, tahminî tasarruf. Değişiklik yapmaz.

- Backup: Migration öncesi ilgili Storage klasörlerinin full backup'ını al (Firebase Console'dan veya gcloud CLI ile).

- Koleksiyon başına yürüt: ads → users → products → fairs sırasıyla. Her biri ayrı script run.

- Node'da compress: Browser'da compress edemeyiz — Node'da sharp kütüphanesi kullan (aynı sonuç, daha hızlı). Preset ayarları aynı.

  - Atomik güncelleme: Her doküman için:

  - Yeni sıkıştırılmış görsel Storage'a yükle (yeni path: {original}_compressed.webp)

  - Firestore URL'i yeni URL'e güncelle

  - Eski dosyayı sil (opsiyonel — güvenli olması için 1 hafta bekle)

- Rate limiting: Firestore/Storage quota'sını taşırmamak için batch size 50, aralara sleep(500ms).

- Resume desteği: Script yarım kalırsa kaldığı yerden devam edebilsin (progress dosyası tutar).

Test stratejisi

- Önce test collection'da (10-20 doküman) dene

- Sonra prod'da 1 koleksiyondan başla (en küçük olan ads)

- Her koleksiyon sonrası site manuel kontrol

Risk seviyesi: YÜKSEK — production data değiştiriliyor. Backup şart, rollback planı hazır olmalı.

Faz 5 — next.config Güncellemesi (~15 dk)

Dosya: next.config.mjs

Seçenekler:

Seçenek A: Global unoptimized: true (agresif)

images: {

unoptimized: true,

// remotePatterns... (kalabilir, ignore edilir)

}

- Şart: Migration TAM bitince yapılabilir. Yoksa mevcut büyük dosyalar hep büyük servis edilir.

- Tüm <Image> bileşenlerinden unoptimized prop'ları kaldırılabilir (kod temizlik).

Seçenek B: Global bypass etmeyip her <Image> için unoptimized prop (mevcut yaklaşım)

- Kod tekrarı olur ama kontrol daha ince.

- Optimizer quotası doldukça yeni bileşenler eklendiğinde manuel bypass gerekir.

Öneri: Seçenek A — migration'dan sonra. Böylece "unoptimized ekleyeyim mi?" kararı hiç doğmaz.

Faz 6 — Doğrulama ve Rollout (~2 saat)

Doğrulama checklist

- not done Yeni yüklenen ad logosu Storage'da .webp, boyutu <100KB  not done Yeni yüklenen ürün fotoğrafı <300KB  not done Yeni yüklenen kullanıcı logosu <50KB  not done Homepage hero reklamlar görünüyor (Vercel quota kullanmadan)  not done Profile sayfası logoları görünüyor  not done Ürün listesi kartlarında görseller normal  not done Storage rules 600KB'lık test upload'u reddediyor  not done Mobile'da (Chrome DevTools throttle) sayfa hızları eskisiyle aynı veya daha iyi  not done iOS Safari'de HEIC upload çalışıyor (test cihazı gerekli)  not done PageSpeed CLS <0.1 (mobile)  not done Network tab'da hiçbir /_next/image 402 dönmüyor

- Rollout stratejisi

- Faz 1-3 development branch → merge → Vercel preview → test

- Preview'de smoke test → main'e merge → production

- Faz 4 (migration) yalnızca canlı monitor edilerek çalıştır

- Faz 5 (config) migration sonrası ayrı commit

Riskler ve Karşı Önlemler

| Risk | Etki | Karşı önlem |
| --- | --- | --- |
| Migration sırasında dosya kaybı | Kritik | Backup zorunlu; eski dosyalar 1 hafta silinmez |
| Compression fail → upload bozulur | Yüksek | Try/catch fallback: fail → original yüklenir |
| iOS HEIC handling bozuk | Orta | browser-image-compression kullan (built-in HEIC) |
| Migration script quota aşımı | Orta | Rate limit + batch, gerekirse Firebase quota geçici artırma |
| Ürün başına 10 image compress → UI donar | Orta | Web worker veya parallel + progress UI |
| Storage rules çok sıkı → yeni upload reddedilir | Yüksek | Preview'de test, limitleri gerekiyorsa gevşet |
| next.config toggle geriye dönmez → eski büyük dosyalar yavaş kalır | Orta | Migration TAM bittikten sonra toggle |
| Backend'de sharp Node version uyumsuzluğu | Düşük | sharp yerine jimp alternatif (pure JS) |

Bağımlılıklar

Eklenmesi gerekenler:

- browser-image-compression (client, ~25KB gzip, lazy-loaded)

- sharp (Node script için, dev-only)

- firebase-admin (script için, muhtemelen zaten var)

Değiştirilecek dosya sayısı tahmini:

- Yeni: src/lib/compressImage.js, scripts/migrateStorageImages.js

- Değişecek: 5-6 upload noktası, next.config.mjs, storage.rules

Süre Tahmini

| Faz | Süre | Risk |
| --- | --- | --- |
| Faz 1 — Utility | 1 saat | Düşük |
| Faz 2 — Upload noktaları | 3-4 saat | Orta |
| Faz 3 — Storage rules | 30 dk | Düşük |
| Faz 4 — Migration script + çalıştırma | 3-4 saat + 1-4 saat data volume | Yüksek |
| Faz 5 — next.config | 15 dk | Düşük |
| Faz 6 — Doğrulama | 2 saat | Orta |
| Toplam | ~10-13 saat aktif + migration süresi |  |

Bilinçli Bırakılanlar

- Server-side image resize proxy: Yazmıyoruz. Client compression + storage rules + bulk migration üçlüsü yeterli.

- Multi-variant srcset (400/800/1200 varyantları): İlk fazda upload sırasında değil, sadece tek 1200px varyantı üretiliyor. Gerekiyorsa sonraki iterasyonda eklenir.

- CDN önbelleği ayarı: Firebase Storage default TTL yeterli. Ek CDN katmanı gerekmiyor.

- Otomatik format seçimi (WebP vs AVIF): Sadece WebP. AVIF encode client'ta yavaş, browser desteği yeni. WebP evrensel.

Karar Noktaları (danışacağın kişiye sor)

- Migration timing: Bulk migration'ı ne zaman çalıştırırız? Trafiğin düşük olduğu bir zaman dilimi (gece?).

- Backup stratejisi: Firebase Console export mı, gsutil rsync mi? Ne kadar süre saklayalım?

- Preset boyutları: 1200px ürün fotoğrafı yeterli mi, yoksa 1600px mi olmalı? (Zoom feature var mı?)

- Rollback planı: Migration yanlış giderse eski URL'lere nasıl geri dönerek? (Firestore backup + Storage backup birlikte)

- iOS test cihazı: iPhone kullanıcı base'i büyük mü? HEIC pathi zorunlu test mi?

- Storage rules'daki dosya boyutu limitleri: 500KB avatar için, 800KB ürün için — bunlar UX'i zora sokar mı? Örn. profesyonel fotoğrafçı bir ürünün 2MB'lık orijinalini yüklemek isterse ne diyeceğiz?